**Team Session 09.12.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff, Herr Melcher

Protokollierung: Julius Döllinger

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* Zoom wird für die Präsentationen verwendet, deswegen sollte die Anwendung auch live zu zeigen sein
* Jeder sollte einen Teil der Präsentation übernehmen
* Herr Melcher ist mit den bisherigen Ergebnissen zufrieden – keine Verbesserungsvorschläge bei den, bis dato implementierten Funktionen
* Es ist in Ordnung, wenn es einen sprachlichen Mix aus Englisch und Deutsch gibt
* Buchung kann man nur als Besucher löschen und nicht vom admin Bereich aus – das ist okay
* Es ist okay, dass Ressourcen kein Freitextfeld ist
* Datenexport sollte nur die Besucher betreffen, die auch wirklich im Schwimmbad waren, sprich deren Code am Eingang eingelöst wurde
* Papierform sollte am 18.12. um 12 Uhr abgegeben werden – das sollte dann per Post geschickt werden oder es muss jemand das ganze in den Briefkasten bei Ernst Boehe vor A Gebäude einwerfen wo ein offizieller HWG LU Kasten ist „Drauf schreiben an Prof. Melcher“ – es reicht ein Schnellhefter dass es da drinnen ist – zusätzlich sollte es noch digital sein (kommt am Freitag)

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Aktualisierung des Frontends

**Wo gab es Probleme?**

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (11.12.2020)?**

* Automatisches Löschen der Daten die älter als 4 Wochen sind
* DB Verbindung
* Admin Anmeldung
* QR Code fertigstellen der Funktionalität
* Export der Daten