**Team Session 11.12.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff

Protokollierung: Julius Döllinger

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Timeslots buchen implementiert
* Automatisches Löschen der Daten die älter als 4 Wochen sind
* Admin Anmeldung
* QR Code fertigstellen der Funktionalität

**Wo gab es Probleme?**

* Start und Endzeit beim Buchen in DB um eine Stunde verschoben

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (11.12.2020)?**

* Autorisierung der Admin Seite
* Zeiten beim Übertrag in DB korrigieren
* Datenexport im Backend fertig gemacht
* Korrekturlesen des Papers
* Testen und Kommentare für Webanwendung