**Team Session 15.12.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff

Protokollierung: Julius Döllinger

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* In die Readme wurden geschrieben wie Herr Melcher den Adminteil der Seite erreichen kann
* Adminzugangsdaten: Admin: Testuser mit password123
* Alle sollten heute/morgen die letzten Änderungen committen, dass alles final fertig ist
* Es wurden gemeinsam Punkte für die additional Features zusammengefasst
* Konfigurationsdateien und sonstiges sollte mit aufgenommen werden
* Alle Libaries die wir verwendet haben sollten aufgeführt werden damit sie nicht als selbst erfundene Code Lines erkenntlich sind
* Nächste
  + Meeting ist Donnerstag am 13 Uhr für Doku
  + Freitag Meeting für Präsentation um 14 Uhr
  + Montag Testlauf der Präsi 11:30 Uhr bis dahin Design

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Autorisierung der Admin Seite
* Zeiten beim Übertrag in DB korrigieren
* Datenexport im Backend fertig gemacht
* Korrekturlesen des Papers
* Testen und Kommentare für Webanwendung

**Wo gab es Probleme?**

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (17.12.2020)?**

* Bug Fix für die falsche Eingabe bei Buchung löschen
* Weiterführende Gedanken sollte noch geschrieben werden und die additional Features
* Bis Freitag Session inhaltlich die Slides gestalten