**Scrum Session 26.10.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff, Herr Melcher

Protokollierung: Julius Döllinger

Bemerkung: Dieses Treffen war eiin Pflichttermin um einen Austausch mit dem Dozenten Herrn Melcher zu schaffen. Der aktuelle Stand des Projekts wurde präsentiert. Zudem gab Herr Melcher Tipps und Hinweise, welche beachtet werden müssen.

Im Voraus fand ein kurzer interner Termin für das Team statt um alle Teammitglieder auf einen einheitlichen Stand zu bringen.

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* Können wir in unserer Webanwendung Sicherheit garantieren, dass nicht von jedem Nutzer alle Daten eingesehen werden können? Kann in dieser Anwendung eine verschlüsselte Datenbankverbindung hergestellt werden?
* Es wurde geklärt wer für welche Aufgaben verantwortlich war
* Update über den aktuellen Stand
* Im Paper sollte festgehalten werden, welche Alternativen in Fällen wie Datenbank, Anwendungsform oder Programmiersprache zur Verfügung standen und warum sich das Team für die vorgestellte Variante entschieden hat
* Screenshots von der Webanwendung sollten im Paper aufgeführt werden
* Zudem sollten alle Themen die in der Anwendung nicht implementiert wurden aber bedacht wurden im Paper behandelt werden (wie zum Beispiel der Sicherheitsaspekt, wenn es Einschränkungen gibt, dass wir diese nicht implementieren können)

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Alle Aufgaben für die kommende Programmierung wurden im Team verteilt
* Es wurde eine kurze Einführung in den Code gegeben, sodass sich alle besser zurechtfinden

**Wo gab es Probleme?**

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (-)?**

* Programmierung des Frontends beginnen
* Start mit der Präsentation und des Papers