**Scrum Session 17.11.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff

Protokollierung: Julius Döllinger

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* Nächster Termin morgen 10 Uhr mit Herrn Melcher
* Frage an Herrn Melcher: wir haben keinen Token zur Authentifizierung, wenn man die Buchung löschen möchte – schlimm?
* Projekt nach dem Termin zunächst herunterfahren nachdem viele andere Abgaben bevorstehen – Wiederaufnahme des Projekts am 1. Dezember mit einem Meeting um 11:30 Uhr um das weitere Fortfahren zu besprechen
* Nutzerdaten: ID: 1 und PW: password123

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* StartPage fertig
* Funktionalität der Tokens wurden implementiert
* FindSlot Page
* DataForm Page
* Schriftliche Ausarbeitung wurde begonnen
* Booking funktioniert

**Wo gab es Probleme?**

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (01.12.2020)?**

* Anpassen der Cancle Page mit mehreren Informationen authentifizieren
* Notizen für das paper in die MS Teams Gliederung
* Kalender mit react
* Beginnen mit der Admin Login Seite (ID und Kennwort)
* Anpassen des Backends für Buchung löschen