**Scrum Session 15.10.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger

Protokollierung: Julius Döllinger

Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?

* Es kam die Frage auf ob die Webanwendung nur für einen Standort einsetzbar sein soll. In der Orga PDF steht „für eine Einrichtung“ aber könnte es für eine Schwimmbadkette mit mehreren Standorten eingesetzt werden?
* Sobald die Entwicklung beginnt, wäre es sinnvoller mit dem Backend zu beginnen, da man weiß mit welchen Daten man im Frontend arbeiten muss
* Abklären der Dokumentation mit Herrn Melcher – sollte es eine allgemeine File geben oder Planning und Review Dokumentation?
* Sehr wahrscheinlich werden wir mit MySQL arbeiten (MariaDB)

Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?

* Frotend / Backend aufgesetzt
* Verbindung zwischen Frontend, Backend und Datenbank wurde hergestellt, sodass ein grobes Grundgerüst besteht (ohne Inhalt)
* Verbindung zu AWS aufgebaut
* Mockup für Anwender Seite zum Buchen einer Reservierung

Wo gab es Probleme?

Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (19.10.2020)?

* Use-Case-Diagramm entwerfen
* ER-Diagramm entwerfen
* Anlegen eines Mockups für die Mitarbeiter Sicht
* Überarbeiten des bisherigen Mockups
* Auto deployment einrichten
* Datenbank einrichten (eine und mehrere Entitäten)
* Scrum Arbeitsweise genauer anschauen, sodass wir die Methodik möglichst effektiv anwenden