**Scrum Session 26.10.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff

Protokollierung: Julius Döllinger

Bemerkung: Am Mittwoch vor bzw. nach dem offiziellen Termin mit Herrn Melcher möchte das Team den Sprint mit Aufgaben füllen. Bis zu dieser Sitzung (am Mittwoch) sollen alle auf den gleichen Stand gebracht werden.

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* Das Backend ist zum jetzigen Zeitpunkt fertig entwickelt

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Backend Entwicklung
* Adobe XD Export zu HTML
* Klassendiagramm
* Aufsetzen der Datenbank
* Installation der Libaries

**Wo gab es Probleme?**

* Es konnte nicht immer das Repository von GitHub erfolgreich lokal ausgeführt werden

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (28.10.2020)?**

* Alle Teammitglieder sollten die benötigten Tools installieren und vorbereiten, sodass am Mittwoch neue Aufgaben zugeteilt werden können