**Scrum Session 10.11.2020**

Anwesend: Mona Kaczun, Dustin Ramseger, Julius Döllinger, Arne Graff

Protokollierung: Julius Döllinger

**Welche allgemeinen Punkte wurden angesprochen?**

* Jedes Teammitglied hat seinen aktuellen Stand vorgestellt und den Personen wurde darauf Feedback gegeben:
  + Stand der Entwicklung
  + Stand des Papers
* Erinnerung für das Meeting nächste Woche, welches wieder mit Herrn Melcher zusammen stattfinden wird: zentrale Punkte dabei werden sein, dass wir Feedback für Paper und Webanwendung bekommen
* Fragen bzgl. der Javascript und HTML Programmierung wurde geklärt
* Es braucht eine Lösung für den Login der Mitarbeiter, wenn diese auf die Anwendung zugreifen möchten (hierzu wurde Json Webtoken vorgeschlagen) Zu diesem Zeitpunkt jedoch keine feste Einigung, andere Möglichkeiten werden noch offen gehalten

**Was wurde seit dem letzten Meeting erreicht?**

* Entwicklung des Frontends fortgeschritten
* Schriftliche Ausarbeitung mit sehr guten Ergebnissen begonnen

**Wo gab es Probleme?**

* Fehlermeldungen bei User-Eingaben in Eingabemaske

**Was ist “to-do” bis zum nächsten Treffen (-)?**

* Fortfahren der schriftlichen Ausarbeitung des Papers
* Abschließen des Programmierteils des Backends
* Fortfahren mit Frontendentwicklung
* Auseinandersetzen mit Json Webtoken oder ähnlichen Alternativen