Teammeeting 07.10.2020

Folgende grundlegende Punkte für den weiteren Verlauf des Projekts wurden festgehalten:

* Das Team wird in Scrum arbeiten mit Project Owner ist Dustin Ramseger und Scrum Master Julius Döllinger. Wichtig ist jedoch, dass die Rollen im Team nicht starr zu behandeln sind, sprich auch andere Teammitglieder können den organisatorischen Part übernehmen oder den Backlog verwalten.
* Als Versionsmanagement Tool wird GitHub verwendet. Hierzu wurde ein Repository erstellt. Die Protokolle der jeweiligen Scrum-Meetings sollen in GitHub hochgeladen werden. Zudem wird neben der Verwaltung des Codes die Zuweisung der Aufgaben mit Hilfe von Issues und einem Canban Board festgehalten. Schließlich soll die Dokumentation des Projekts ebenfalls auf GitHub geschehen.
* Allgemeine Ideen die zu Beginn des Projektes festgehalten wurden:
  + Webanwendung mit AWS Hosting React
  + Javascript mit React Bibliothek zur Implementierung des Frontends
  + Javascript mit Node.js Laufzeitumgebung zur Webserver Entwicklung
  + CSS/HTML zur Implementierung des User interfaces
  + Amazon Web Services als Hosting der Anwendung
* Folgende Tasks wurden festgehalten und in GitHub eingepflegt
  + Mock Up mit Adobe XD
  + Dokumentation
  + Projekt Management
  + Präsentation
  + Qualitätssicherung
  + Schriftl. Ausarbeitung (20 Seiten)
  + Anforderungen
  + Architektur festlegen (Datenbanktabellen etc. ER Diagramm etc.)
  + Ausdrucken
  + Programmieren
* Bis zum nächsten Meeting sollten folgende Aufgaben erledigt werden:
  + Mona/Dustin: Backend und Frontend Verbindung herstellen, sodass eine noch leere Plattform zur Verfügung steht, auf der später aufgebaut werden kann.
  + Julius/Arne: Entwurf von möglicher Datenbank und Frontend Prototyp mit Adobe XD oder ähnlichem Tool
* nächstes Meeting: Donnerstag 15.10.2020 17:00 Uhr
* Ab dem folgenden Meeting beginnt der Prozess in Scrum